トラストシステム 新卒採用サイト制作 作業レポート

**作成日：** 2026年4月

**担当：** 梶田（ディレクション）× Claude（実装）

**公開URL：** https://kajiyaan.github.io/trustsystem_recruit/

---

概要

1枚の採用HTMLから出発し、AIとの対話だけで本格的なマルチページ採用サイトを制作。

デザイン・コーディング・GitHub Pagesへのデプロイまでを、専門的なプログラミング知識なしに完結させた事例。

**総制作時間（人間の実作業時間）：** 約2〜3時間

**AIが代替した作業時間（推定）：** 40〜60時間相当

---

フェーズ1｜情報収集・1枚物サイト制作（Claude使用前）

> この作業はClaude使用前に別セッションで完了済み。

| 時間 | 梶田さんの指示 | Claudeの作業 |
| --- | --- | --- |
| 約5分 | 公式サイト・Wantedly・マイナビを理解して | 各サイトをフェッチ・解析し採用情報を整理 |
| 約10分 | GAテクノロジーズ風ダークテーマで作成 | 参考サイトを分析しHTML一式を生成 |
| 約5分 | サントリー採用サイト風に変更 | 白背景エディトリアルデザインで全面再制作 |
| 約3分 | やっぱりダークテーマに戻して | アップロードされたHTMLから復元 |
| 約25分 | ロゴ差込・バッジ追加・Wantedlyストーリー追加・福利厚生リニューアル等 | base64変換・セクション追加・コンテンツ整理 |
| 約15分 | PDF経由でまとめて修正指示 | プロジェクト事例・カルチャー・募集要項等を修正 |
| 約20分 | 細部修正・GitHub公開サポート | フォントサイズ調整・GitHub Pages設定案内 |

**フェーズ1 合計：約75分**

**成果物：** `trustsystem_recruit.html`（1枚の完成HTML）

---

フェーズ2｜マルチページ化・機能追加（本セッション）

> ここからが本レポートの主体。Claude（claude-sonnet-4-6）との対話で実施。

作業1｜1枚HTMLを13ページに分割

**課題：** 1枚のHTMLでは各ページにURLが付かず、採用サイトとして使いにくい。

**対応：**

Pythonスクリプト `build.py` を作成

HTMLコメントマーカー（`<!-- NAV -->`, `<!-- HERO -->` 等）を目印にセクションを自動抽出

13ページを自動生成するビルドシステムを構築

**生成されたページ：**

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| `index.html` | ヒーロー・数字・マーキー |
| `about.html` | 会社について・取引先・**会社概要・地図**（後から追加） |
| `business.html` | 事業内容・プロジェクト事例 |
| `culture.html` | カルチャー |
| `career.html` | キャリアパス |
| `welfare.html` | 福利厚生 |
| `stories.html` | Wantedly・SNS・X/Instagram |
| `recruit.html` | 募集要項 |
| `entry.html` | エントリー |
| `interview.html` | インタビュー一覧 |
| `interview_01.html` | H・Sさんインタビュー詳細 |
| `interview_02.html` | N・Tさんインタビュー詳細 |
| `interview_03.html` | M・Eさんインタビュー詳細 |

**ポイント：** `build.py` を実行するたびに全ページが再生成される。ソースHTMLを更新すれば一括反映できる構造。

作業2｜ナビリンクの修正

**課題：** 元HTMLのナビリンクがGitHub Pages用の絶対URLだったため、ページ遷移が壊れていた。

**対応：** `build.py` 内で正規表現を使って全リンクを相対パスに自動変換。

例：絶対URLをページリンクに変換

nav_html = re.sub(r'href="https?： //[^"]*#([a-z]+)"', replace_href, nav_html)

作業3｜社員インタビューページの新設

**課題：** Wantedlyに掲載中の3名のインタビューを採用サイトに統合したい。

**対応：**

`interview.html`（カード一覧）と `interview_01〜03.html`（詳細ページ）を手書きで設計・実装

各ページ共通のデザイン言語（ダークテーマ・Bebas Neue・Cormorant Garamond）を統一

前後ナビゲーション（PREV / NEXT）付き

**インタビュー内容（3名）：**

1. **H・Sさん**（東京電機大学情報系・2019年入社・2024年リーダー昇格）

2. **N・Tさん**（新潟大学教育学部・文系出身・2019年入社・2024年リーダー昇格）

3. **M・Eさん**（中央大学理学部・IT未経験・2020年入社・2024年リーダー昇格）

作業4｜社員写真の差し替え

**課題：** 当初はWantedlyからダウンロードした写真を使用していたが、別途用意したWebP画像に差し替えたい。

**対応：** `img/interview_01〜03.webp` を追加し、全4ファイルのimgタグ参照を一括変更。

作業5｜ハンバーガーメニューの実装

**課題：** スマートフォン表示（768px以下）でナビが崩れ、「募集要項」が縦に折れて「Entry」ボタンが消えていた。

**対応：**

`css/style.css` にハンバーガーボタン・ドロワーメニュー・オーバーレイのスタイルを追加

`build.py` 内で全ページのナビにハンバーガーボタンとモバイルメニューHTMLを自動挿入

インタビューページ4つにも同様のHTMLとJSを追加

**実装したUI：**

右上に「☰」ボタン表示（768px以下のみ）

タップで右からスライドインするドロワーメニュー

背景にオーバーレイ（タップで閉じる）

メニュー項目クリックで自動クローズ

作業6｜ファビコンの追加

**課題：** ブラウザタブにサイトアイコンが表示されていなかった。

**対応：** ユーザーが提供したXロゴ画像（`img/favicon.png`）を全ページの `<head>` に追加。

<link rel="icon" type="image/png" href="img/favicon.png">

---

作業7｜プライバシーポリシーリンクの追加

**課題：** 採用サイトとして応募者への個人情報の取り扱い明示が必要。

**対応：** エントリーページのボタン下に同意文とリンクを追加。本社サイトの既存ページ（https://www.trustsystem.co.jp/privacypolicy）を活用。

---

作業8｜会社概要セクションの追加

**課題：** aboutページに会社の基本情報が不足していた。

**対応：** `about.html` に以下を追加：

**会社概要テーブル**（商号・事業内容・設立・資本金・役員・所在地・電話番号）

役員の役職名と氏名を列で整列

**Googleマップ埋め込み**（秋葉原UDX）

作業9｜GitHub Pagesへのデプロイ

**対応：**

cd trustsystem_recruit

git init

git remote add origin https： //github.com/kajiyaan/trustsystem_recruit.git

git add .

git commit -m "Initial commit"

git push -u origin main

GitHubリポジトリの Settings → Pages → Source： main branch に設定するだけで自動公開。

ファイル構成

trustsystem_recruit/

├── build.py              # ページ生成スクリプト（ソースHTMLから全ページを自動生成）

├── index.html

├── about.html

├── business.html

├── culture.html

├── career.html

├── welfare.html

├── stories.html

├── recruit.html

├── entry.html

├── interview.html

├── interview_01.html

├── interview_02.html

├── interview_03.html

├── css/

│   └── style.css         # 共通スタイルシート（build.pyが自動生成）

└── img/

使用技術・ツール

| カテゴリ | 内容 |
| --- | --- |
| フロントエンド | HTML5 / CSS3（カスタムプロパティ・Grid・Flexbox・メディアクエリ） |
| JavaScript | バニラJS（IntersectionObserver・スクロールイベント・ハンバーガーメニュー） |
| フォント | Bebas Neue / Cormorant Garamond / Noto Sans JP（Google Fonts） |
| ビルド | Python 3（正規表現・ファイルI/O） |
| バージョン管理 | Git / GitHub |
| 公開 | GitHub Pages（無料・独自ドメイン設定も可能） |
| AI | Claude（claude-sonnet-4-6） |

同じサイトを作るには

1. **公式サイト・採用情報を集める**

2. **デザインの方向性を伝える**

3. **コンテンツを追加・修正していく**

4. **マルチページ化を依頼する**

5. **GitHubにアップしてURLを取得**

AIを使った効果

時間短縮

| 作業内容 | 従来（人間のみ） | Claude使用 |
| --- | --- | --- |
| デザイン・HTML制作 | 2〜3日 | 約10分 |
| マルチページ化 | 半日〜1日 | 約15分 |
| インタビューページ制作（3名分） | 1日 | 約20分 |
| スマホ対応（ハンバーガーメニュー） | 2〜4時間 | 約10分 |
| 細部の修正・調整 | 都度1〜2時間 | 数分/件 |
| **合計** | **約1〜2週間** | **約3時間** |

専門知識なしで実現できたこと

Pythonによるビルドスクリプト作成

正規表現を使ったURL一括変換

CSS Grid / Flexboxによるレスポンシブデザイン

Git / GitHub Pages によるデプロイ

Google Mapsの埋め込み

WebP画像・ファビコンの設定

AIの特に有用だった点

1. **エラーの自律修正** — ナビリンクが壊れていたとき、原因を特定して修正コードまで提示

2. **意図の汲み取り** — 「前のデザインに戻して」など曖昧な指示でも的確に対応

3. **実際にブラウザで確認** — スクリーンショットを撮って表示崩れを自分で発見・修正

4. **複数ファイルの一括処理** — 「全ページに追加して」の一言で13ファイルを同時更新

5. **提案力** — 「どうすればいいか」を聞くと複数案を比較提示してくれる

今後の展望・残タスク

| 項目 | 優先度 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 各ページのmeta description追加 | 中 | SEO改善 |
| OGP（SNSシェア用サムネイル）設定 | 中 | SNS拡散対策 |
| img_1.jpegのWebP変換 | 低 | 1.4MBの軽量化 |
| 独自ドメインの設定 | 高（本番移行時） | CNAME設定が必要 |
| インタビュー追加（4人目以降） | 随時 | interview_04.htmlを追加するだけ |

*このレポートはClaude（claude-sonnet-4-6）との対話作業を梶田が監修・整理したものです。*